РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ВЕРХОВСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СКОРОДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   «04» марта 2014г.                                                            № 4
    с.Скородное

Об утверждении « Программы поэтапного 

приведения пешеходных переходов,

расположенных на автодорогах муниципального

образования с.Скородное, примыкающих 

к границам образовательных учреждений,

в соответствие новым стандартам

безопасности, на 2014-2018гг.»

В целях приведения пешеходных переходов, расположенных на автодорогах, примыкающих к границам образовательных учреждений в соответствии с требованиями нового стандарта безопасности дорожного движения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

              1.Утвердить «Программу поэтапного приведения пешеходных переходов, расположенных на автодорогах муниципального образования с.Скородное, примыкающих к границам образовательных учреждений, в соответствие новым стандартам безопасности, на 2014-2017гг.» согласно приложению.

              2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.

              3. Контроль за исполнением  настоящего ПОСТАНОВЛЕНИЯ возложить на Главу Администрации Токарева П.И.
И.о.Главы администрации                                          Е.С.Поломошнова

С Постановлением ознакомлен:                                            

                                                              ______________________П.И.Токарев

                                                              ______________________ 
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	Утверждаю:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и.о. главы администрации Скородненского с/п

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Е.С.Поломошнова

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	       04 марта 2014 года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Программа

	поэтапного приведения пешеходных переходов, расположенных на автодорогах примыкающих к границам образовательных учреждений, в соответствие новым стандартам безопасности на территории Верховского района на период 2014-2017 годы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование автодороги
	Наименование образовательного учреждения
	1 этап (2014 год)
	2 этап (2015год)
	3 этап (2016 год)
	4 этап (2016 год)
	5 этап (2017 год)
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)

	
	
	
	Нанесение  горизонтальной дорожной разметки, установка дорожных знаков
	Установка ограничивающих пешеходных ограждений
	Устройство искуственного электроосвещения
	Устройство искуственных неровностей
	Устройство светофорного регулирования
	

	
	
	
	Наличие (да/нет)
	Стоимость, тыс.рублей
	Сроки выполнения работ
	Наличие (     да/нет)
	Стоимость, тыс.рублей
	Сроки выполнения работ
	Наличие (да/нет)
	Стоимость, тыс.рублей
	Сроки выполнения работ
	Наличие (да/нет)
	Стоимость, тыс.рублей
	Сроки выполнения работ
	Наличие (да/нет)
	Стоимость, тыс.рублей
	Сроки выполнения работ
	

	5
	автодорога по ул.Центральная в с.Скородное
	МБОУ "Скородненская СОШ"
	нет
	18,00
	01.05.2014 - 31.05.2014
	нет
	20,80
	02.06.2015 - 20.06.2015
	нет
	25,00
	02.06.2016 - 20.06.2016
	нет
	65,00
	02.07.2016 - 20.07.2016
	нет
	70,00
	02.06.2017 - 20.06.2017
	глава администрации Скородненского с/п П.И.Токарев

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Согласовано:
	
	
	
	
	
	Согласовано:
	

	
	Председатель (заместитель) председателя) комиссии по безопасности дорожного движения Верховского района
	
	
	
	
	
	Начальник отдела ГИБДД Верховского района
	

	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	04 марта 2014 года 
	
	
	
	
	
	04 марта 2014 года
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


